Седения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома –

план работы на 1 год:

| Адрес объекта | Виды работ | Ед.изм. | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование улицы | № дома |  |  |  | Начало | Окончание |
| Некрасова | 1 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 21 1 4 | V | V |
| Некрасова | 3 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 10 1 6 | V | V |
| Некрасова | 5 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 10 1 8 | V | V |
| Некрасова | 7 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 10 1 8 | V | V |
| Некрасова | 8 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт шт | 1 2 |  |  |
| Некрасова | 9 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 10 1 2 | V | V |
| Некрасова | 11 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 2 1 3 | V | V |
| Некрасова | 12 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт шт | 1 2 | V | V |
| Некрасова | 14 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт шт | 1 2 | V | V |
| Некрасова | 16 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт шт | 1 2 | V | V |
| Некрасова | 25 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Ремонт инженерной системы Промывка, опрессовка системы отопления Проверка сопротивления изоляции Проверка ВДГО | шт шт пм сист дом шт | 44 3 22 1 1 22 | VI VII | VI VII |
| Некрасова | 27 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт отмостки Проверка ВДГО Проверка сопротивления изоляции э/п | шт. шт. сист м2 шт дом | 48 3 1 60 24 1 | VI VIII | VI VIII |
| Некрасова | 29 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Косметический ремонт туалетов Промывка, опрессовка системы отопления Проверка ВДГО Проверка сопротивления изоляции э/п | шт шт шт сист шт дом | 20 3 2 1 26 1 | VI VIII | VI VIII |
| Мира | 1 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 3 10 | V | V |
| Мира | 2 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 14 | V | V |
| Мира | 3 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 10 | V | V |
| Мира | 4 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 12 | V | V |
| Мира | 5 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 10 | VI V | VI V |
| Мира | 6 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 13 | V VII | V VII |
| Мира | 7 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 12 | V VII | V VII |
| Мира | 8 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 5 13 | V VII | V VII |
| Мира | 9 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 4 10 | V VII | V VII |
| Мира | 10 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 6 16 | V VII | V VII |
| Мира | 11 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 6 12 | V VII | V VII |
| Мира | 12 | Ревизия вентилей ХВС Ремонт кровли Проверка, прочистка ДВК | шт м2 шт | 4 14 5 | V VII | V VII |
| Мира | 13 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 5 12 | V VII | V VII |
| Мира | 14 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 5 13 | V VII | V VII |
| Мира | 15 | Ревизия вентилей ХВС Ремонт крыльца Проверка, прочистка ДВК | шт шт шт | 1 1 5 | V VII | V VII |
| Мира | 21 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Проверка сопротивления э/п Промывка, опрессовка системы отопления Проверка ВДГО Ремонт системы отопления | шт шт дом сист шт п.м. | 44 3 1 1 22 36 | V VIII | V VIII |
| Мира | 23 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Ремонт кровли Промывка, опрессовка системы отопления Проверка сопротивления изоляции э/п Проверка ВДГО Ремонт подъезда | шт шт м2 сист дом шт шт | 48 3 45 1 1 24 1 | V VIII | V VIII |
| Мира | 25 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Ремонт кровли Промывка, опрессовка системы отопления Проверка сопротивления изоляции э/п Проверка ВДГО | шт шт м2 сист дом шт | 24 3 70 1 1 24 | VI VIII | VI VIII |
| Пушкина | 9 | Проверка, прочистка ВК Ремонт ВК Опрессовка, промывка системы отопления Ревизия вентилей ХВС, ЦО Ремонт системы отопления Ремонт кровли | шт шт сист шт п.м м2 | 48 2 1 3 5 90 | VIII V | VIII V |
| Пушкина | 11 | Проверка, прочистка ВК Опрессовка, промывка системы отопления Ревизия вентилей ХВС, ЦО Ремонт кровли Ремонт подъезда №3, №4 | шт сист шт м2 шт | 108 1 3 100 2 | VIII V | VIII V |
| Пушкина | 13 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Опрессовка, промывка системы отопления Ремонт кровли Ремонт системы отопления Ремонт системы канализации Установка дверей входа | шт шт сист м2 п.м. п.м. шт | 108 3 1 100 19 10 2 | V VIII | V VIII |
| Пушкина | 17 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Опрессовка, промывка системы отопления Ремонт кровли Ремонт подъезда Ремонт системы отопления | шт шт. сист м2 шт пм | 108 3 1 50 1 7 | V VIII | V VIII |
| Пушкина | 19 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Опрессовка, промывка системы отопления Ремонт кровли Ремонт системы отопления Ремонт подъезда №2 | шт шт сист м2 п.м. шт | 108 3 1 50 2 1 | V VIII | V VIII |
| Пушкина | 21 | Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО Опрессовка, промывка системы отопления Установка входной двери Ремонт крылец | шт шт сист шт шт | 108 3 1 4 4 | V VIII | V VIII |
| Пятилетка | 1 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт шт дом | 17 1 7 7 1 | VI | VI |
| Пятилетка | 4 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт шт дом | 35 1 9 9 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 6 | Ремонт лестничных маршей в подъездах Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | шт шт шт шт дом | 1 1 8 8 1 | VI | VI |
| Пятилетка | 7 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Ремонт кровли | шт шт шт м2 | 1 4 4 12 | V | V |
| Пятилетка | 8 | Ремонт крылец Проверка ВДГО Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | шт шт шт шт дом | 1 7 1 7 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 10 | Ремонт подъезда Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | шт шт шт шт дом | 1 1 8 8 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 12 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт шт шт | 17 1 8 8 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 14 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт шт дом | 18 1 8 8 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 16 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт шт дом | 18 1 8 8 1 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 18 | Ремонт фасада Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 20 1 5 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 20 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 20 1 2 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 22 | Ремонт крыльца Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт м2 шт шт | 1 15 1 7 | VII V | VII V |
| Пятилетка | 24 | Ремонт крыльца Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | шт шт шт | 1 1 2 | VI V | VI V |
| Пятилетка | 26 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт. шт м2 | 1 3 18 | V | V |
| Победа | 1 | Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | м2 пм шт шт шт дом | 20 20 1 12 12 1 | VIII V | VIII V |
| Победа | 6 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт электропроводки | шт шт п.м. | 1 2 50 | VIII V | VIII V |
| Победа | 10 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт электропроводки | шт шт п.м. | 1 2 50 | V | V |
| Победа | 12 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт электропроводки | шт шт п.м. | 1 2 50 | V | V |
| Победа | 14 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт электропроводки | шт шт п.м. | 1 2 50 | V | V |
| Победа | 16 | Ремонт крыши Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 40 1 2 | VIII V | VIII V |
| Пригородная | 2 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли Ремонт электропроводки | шт шт м2 п.м. | 1 5 5 10 | VIII V | VIII V |
| Пригородная | 8 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт электропроводки | м2 шт шт п.м. | 6 1 3 10 | V | V |
| Пионерская | 2 | Ремонт трубы ДВК Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка ВДГО Проверка сопротивления э/п | шт шт шт шт дом | 1 1 7 7 1 | VII V | VII V |
| Пионерская | 3 | Ремонт кровли Проверка, прочистка ДВК | м2 шт | 50 2 | VII V | VII V |
| Пионерская | 4 | Ремонт подъезда Проверка ВДГО Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | шт шт шт шт дом | 1 8 1 8 1 | VII V | VII V |
| Пионерская | 7 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 2 10 | VII V | VII V |
| Фабричная | 2 | Ремонт полов в подъезде №2 Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт дом | 10 1 10 1 | VII VI | VII VI |
| Фабричная | 4 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | м2 шт шт | 8 1 3 | VII VI | VII VI |
| Фабричная | 6 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт подъезда | шт шт шт | 1 5 1 | VI VIII | VI VIII |
| Фабричная | 8 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт дом | 25 1 8 1 | VIII VI | VIII VI |
| Фабричная | 10 | Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт дом | 25 1 8 1 | VIII VI | VIII VI |
| Физкультурная | 1 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 6 6 | VI | VI |
| Физкультурная | 2 | Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | мп шт шт | 2 1 3 | VII VI | VII VI |
| Физкультурная | 3 | Ревизия вентилей ХВС Ремонт кровли Проверка, прочистка ДВК Ремонт крылец | шт м2 шт шт | 1 5 3 1 | VI VII | VI VIII |
| Физкультурная | 5 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 3 7 | VII VI | VIII VI |
| Комсомольская | 1 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт крылец | шт шт шт | 1 3 1 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 2 | Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | мп м2 шт шт | 3 5 1 2 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 3 | Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | мп м2 шт шт | 2 10 1 8 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 4 | Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК | пм м2 шт шт | 3 5 1 8 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 5 | Ремонт цоколя Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | п.м шт шт дом | 3 1 8 1 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 6 | Ремонт полов в подъезде Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | м2 шт шт дом | 16 1 8 1 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 8 | Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | мп м2 шт шт дом | 2 10 1 8 1 | VII V | VII V |
| Комсомольская | 10 | Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Проверка сопротивления э/п | мп м2 шт шт дом | 2 10 1 8 1 | VI V | VI V |
| Мусоровой | 1 | Ремонт фасада Проверка, прочистка ДВК | м2 шт | 20 16 | VI | VI |
| Клубная | 2 | Ремонт инженерной системы Ремонт козырьков над входом в подъезд Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Проверка, прочистка ВК Промывка, опрессовка системы отопления | мп шт м2 шт шт сист | 12 2 20 4 32 1 | VI IV V | VI IV |
| Клубная | 4 | Ремонт козырьков над входом в подъезд Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Проверка, прочистка ВК Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт инженерной системы | шт м2 шт шт сист п.м. | 2 20 4 32 1 10 | IV VI V | IV VI V |
| Клубная | 6 | Ремонт крыльца Ремонт инженерной системы Проверка, прочистка ВК Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления | м2 мп шт м2 шт сист | 10 6 32 10 4 1 | V IV VI | V IV VI |
| Клубная | 8 | Ремонт инженерной системы Ремонт козырьков Ремонт крыльца Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Проверка, прочистка ВК Промывка, опрессовка системы отопления | мп шт шт м2 шт шт сист | 4 1 2 8 4 32 1 | V IV VI | V IV VI |
| Клубная | 9 | Проверка, прочистка ВК Ремонт инженерной системы Ремонт козырька Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Замена дверей входа | шт мп шт шт сист шт | 32 6 2 4 1 2 | V IV VI | V IV VI |
| Клубная | 10 | Проверка, прочистка ВК Ремонт инженерной системы Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления | шт пм м2 шт сист | 32 2 30 4 1 | IV VI | IV VI |
| Клубная | 11 | Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Проверка, прочистка ВК Ремонт покрытия козырьков Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Замена дверей входа | м2 мп шт шт шт сист шт | 20 6 32 2 4 1 1 | V IV VI | V IV VI |
| Клубная | 12 | Проверка, прочистка ВК Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Ремонт козырьков над входом в подъезд Установка радиаторов во 2м подъезде Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт подъезда | шт м2 мп шт шт шт сист шт | 34 10 6 2 1 4 1 1 | VI IV VI | VI IV VI |
| Клубная | 14 | Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Проверка, прочистка ВК Промывка, опрессовка системы отопления Замена дверей входа | м2 мп шт шт сист шт | 16 10 4 32 1 2 | V IV VI | V IV VI |
| Клубная | 16 | Ремонт покрытий козырьков Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Проверка, прочистка ВК Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт бетонных крылец Замена дверей входа | м2 мп шт шт сист м2 шт | 18 6 4 54 1 18 3 | VI IV VI | VII IV VI |
| Клубная | 18 | Ремонт инженерной системы Ремонт подъезда (№ 1) Проверка, прочистка ВК Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Ремонт кровли Промывка, опрессовка системы отопления | мп шт шт шт м2 сист | 5 1 54 4 20 1 | VII IV VI | VII IV VI |
| Мичурина | 11 | Проверка, прочистка ВК Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт покрытий козырьков Замена двери входа подъезд №1,№2 Проверка сопротивления э/п | шт м2 пм шт сист м2 шт дом | 36 10 6 4 1 18 1 1 | VII V | VII V |
| Садовая | 15 | Ремонт инженерной системы Проверка, прочистка ВК Ремонт подъезда №3 Ремонт кровли Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Проверка сопротивления э/п Замена дверей входа | мп шт шт м2 шт сист дом шт | 12 54 1 13 4 1 1 1 | V VI | V VI |
| Садовая | 19 | Проверка, прочистка ВК Ремонт инженерной системы Замена двери входа Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Ремонт кровли Ремонт покрытий козырьков Проверка сопротивления э/п | шт мп шт шт сист м2 м2 дом | 81 3 3 4 1 20 18 1 | II VI | II VI |
| Садовая | 21 | Проверка, прочистка ВК Ремонт кровли Ремонт инженерной системы Ремонт подъезда №2 Ревизия вентилей ХВС, ЦО, ГВС Промывка, опрессовка системы отопления Проверка сопротивления э/п | шт м2 мп шт шт сист дом | 54 12 3 1 4 1 1 | VI VI | VI VI |
| Почтовая | 5 | Ремонт кровли Проверка, прочистка ВК Ремонт инженерной системы Ревизия вентилей ХВС, ЦО Промывка, опрессовка системы отопления | м2 шт пм шт сист | 15 30 12 3 1 | VI VII | VI VII |
| Дачная | 1 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт кровли | шт шт м2 | 1 3 8 | V VI | V VI |
| Дачная | 4 | Ревизия вентилей ХВС Проверка, прочистка ДВК Ремонт двери входа Замена дверей входа | шт шт шт м2 | 1 3 1 3 | VI | VI |

мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг) – отсутствует

сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год – случаи снижения платы отсутствуют.

сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам –качество оказанной услуги по водоснабжению раскрывается ежеквартально  на официальном сайте МО «Мулловское городское поселение»: mullovka.m-vestnik.ru.

количество случаев привлечения управляющей организации в предыдущем календарном году к административной ответственности, копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций – отсутствует (случаев привлечения к административной ответственности не было)

Стоимость выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту на 2011 год:

Содержание

- Подготовка к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей: 0,78 руб – 1, 73 руб. на 1 кв.м. (зависит от вида благоустройства)

- Проверка ВДГО - 1,19 на 1 кв.м (согласно  тарифа и графика по договору со специализированной организацией)

- Проверка сопротивления изоляции и устранение неисправностей – 1,99 на 1 кв.м. (согласно тарифа и графика по договору со специализированной организацией)

- Аварийное обслуживание (АДС) -0,49 на 1 кв.м.

- Санитарное обслуживание (дератизация, дезинсекция) – 0,02 на 1 кв.м (согласно тарифа и графика по договору со специализированной организацией)

| Проверка и содержание внутридомового газовых устройств | Нормативно |
| --- | --- |
| Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов и газоходов | Нормативно |
| Проверка и содержание заземления оболочки электрокабеля, | Нормативно |
| замеры сопротивления изоляции проводов |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно |
| Очистка кровли от снега и наледей, сбивание сосулек | По необходимости |
| Уборка чердачного и подвального помещений | По необходимости |
| Перечень первоочередных работ, по содержанию и техническому | Периодичность |
| обслуживанию общего имущества многоквартирных домов | проведения работ |
| Кровля, подъезды, лестничные клетки, чердаки, отмостки, внутридомовые системы |
| холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, внутренние системы |
| электроснабжения, вентканалы: |
| Плановые осмотры с составлением актов | 2 раза в год |
| Подготовка жилого фонда к работе в осенне-зимний период |  |
| - проведение планово-предупредительных ремонтов | 1 раз в год |
| - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | По необходимости |
| - регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе |
|  | в осенне-зимний период |
| - промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе |
|  | в осенне-зимний период |
| - консервация системы центрального отопления | при подготовке к работе |
|  | в осенне-зимний период |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего |  |
| водоснабжения |  |
| Проверка исправности, запорной арматуры, санитарно-технических | Согласно графика ППР |
| приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, |  |
| раструбов канализационных труб, сифонов. |  |
| Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов |
| Фундаменты и подвальные помещения | Согласно плана, |
| Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки; | по необходимости |
| Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления; |  |
| Устройство и проверка вентиляционных продухов; |  |
| Смена или ремонт отмостки; |  |
| Восстановление приямков, входов в подвалы; |  |
| Герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал |  |
| Обследование по ремонту фундаментов зданий. |  |
| Стены и фасады | Согласно плана, |
| Заделка трещин, расшивка швов, трещин; | по необходимости |
| Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка вы- |  |
| боин и трещин на поверхности блоков и панелей; |  |
| Пробивка отверстий и борозд; |  |
| Укрепление, утепление, конопатка пазов, смена участков обшивки |  |
| деревянных стен. |  |
| Перекрытия | Согласно плана, |
| Устранение повреждений перекрытии Восстановление теплотехнических свойств | по необходимости |
| Обследование перекрытий |  |
| Крыши | Согласно плана, |
| Замена отдельных участков шиферных, металлических и мягких кровель; | по необходимости |
| Ремонт слуховых окон и коньковых свесов; |  |
| Частичный ремонт кирпичной кладки парапетов; |  |
| Оконные и дверные заполнения | Согласно плана, |
| Смена, восстановление отдельных элементов, частиная замена | по необходимости |
| оконных и дверных заполнений в подъездах; |  |
| Постановка пружин в подъездах; |  |
| Смена оконных и дверных приборов в подъездах; |  |
| Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами | Согласно плана, |
| в подъезды, подвалы | по необходимости |
| Заделка выбоин, трещин на ступенях и площадках лестничных клеток; |  |
| Ремонт и укрепление металлических перил; |  |
| Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление |  |
| или устройств зонтов над входами в подъезды, подвалы. |  |
| Подъезды и лестничные клетки, общедомовых коридоров | Согласно плана, |
| Замена разбитых стекол окон лестничных клеток; | по необходимости |
| Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; |  |
| Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях; |  |
| Полы | Согласно плана, |
| Ремонт и замена отдельных участков полов лестничных клеток; | по необходимости |
| Центральное отопление и ГВС | Согласно плана, |
| Смена и ремонт отдельных участков трубопроводов общих внутридомовых сетей | по необходимости |
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции труб, ремонт опор |  |
| трубопроводов в подвале и на чердаке; |  |
| Гидропневматическая промывка системы центрального отопления, |  |
| гидравлическое испытание систем; |  |
| Регулировка и наладка систем центрального отопления, ГВС с |  |
| ликвидацией непрогревов и воздушных пробок. |  |
| Печное отопление | Согласно плана, |
| Прочистка дымоходов; | по необходимости |
| Вентиляция и ДВК | Согласно плана, |
| ремонт ДВК | по необходимости |
| Устранение засоров вентканалов и ДВК; |  |
| Водопровод и канализация | Согласно плана, |
| Уплотнение соединений, устранение течи, укрепление трубопроводов, | по необходимости |
| ликвидация засоров стояков и лежаков, смена отдельных участков трубопроводов, |  |
| фасонных частей, трапов, ревизий, устранение конруклонов в местах общего поль- |  |
| зования (чердаки, техподвалы); |  |
| Замена и ремонт запорной арматуры водопроводов в местах общего пользования; |  |
| Прочистка стояков внутренней канализации мест общего пользования по заявкам |  |
| жильцов; |  |
| Ремонт, восстановление опор трубопроводов в технических подвалах и чердаках; |  |
| Ремонт и замена выпусков хозфекальной канализации; |  |
| Электроснабжение и электрические устройства | Согласно плана, |
| Ремонт и замена неисправных участков электрической сети здания, | по необходимости |
| исключая электрические сети квартир, до этажного щитка (электро- |  |
| проводка, светильники, выключатели и пр.) |  |
| Ремонт и замена предохранителей, автоматических выключателей, |  |
| пакетных переключателей вводнорапределительных устройств и сбо- |  |
| рок, поэтажных щитков, распределительных коробок, лотков, трубо- |  |
| проводов в местах общего пользования; |  |
| Испытание электрических сетей: проведение замеров сопротивления |  |
| изоляции кабелей, проводов, замеры петли фазы - нуль, заземления в |  |
| местах общего пользования; |  |